DirApp

Product Roadmap

מפת דרכים — כל הפאזות

| גרסה | v3.1 |
| --- | --- |
| תאריך | 2026-06-02 |
| סטטוס | מאושר לפיתוח |

# תוכן עניינים

1.  סיכום מנהלים

2.  Phase 1 — MVP Core (v3.0) ✅

3.  Phase 2 — WhatsApp Integration ✅

4.  Phase 3 — V2 Extensions

5.  Phase 4 — Enterprise V3.0

6.  טבלאות DB נדרשות לעתיד

7.  עקרונות עיצוב המוצר

# 1. סיכום מנהלים

DirApp היא פלטפורמת matching + ניהול חוזים להשכרת דירות בשוק הישראלי. המערכת מחברת שוכרים ומשכירים, מנהלת חוזים דיגיטליים, לדגר תשלומים, צ'ק-אין/אאוט, ותחזוקה — הכל ממקום אחד.

| מדד | ערך |
| --- | --- |
| Milestones MVP | M1–M15 (15 סה"כ) |
| סטטוס MVP | ✅ הושלם ואומת בייצור (2026-06-01) |
| Backend | https://apartment-backend-v24y.onrender.com |
| Frontend | https://apartment-olive.vercel.app |
| Mobile | React Native + Expo (iOS + Android) |
| כניסת בדיקה | admin2@dirapp.com / Admin1234! |
| הבא בתור | V2-1 Stripe Connect |

# 2. Phase 1 — MVP Core (v3.0)

📌 כל 15 ה-Milestones הושלמו ואומתו בייצור. סטטוס כולל: ✅

## M1: Auth & Onboarding  ✅

✔  Register / Login / JWT (24h)

✔  Switch Role (tenant ↔ landlord)

✔  Terms of Service (tosAcceptedAt)

✔  Email verification (Resend)

✔  Multi-tenant — מנהל בית

## M2: Property Listing & Discovery  ✅

✔  Property upload (images → R2, 10 images max)

✔  Apartments feed (Redis cache 1h)

✔  True Monthly Cost (שכירות + ארנונה + ועד)

✔  GenAI Marketing Copy (Gemini 1.5 Flash)

✔  Multi-room support (kitchen/salon/bathroom/shower/custom)

## M3: Swipe & Matching Engine  ✅

✔  Swipe right/left/superlike + daily quota

✔  Match creation + landlord accept/decline

✔  Compatibility scoring (Gemini) — 8 lifestyle dimensions

✔  Smart Map + TAMA 38 Urban Renewal Layer

✔  AI Lead Qualification

## M4: Real-Time Chat  ✅

✔  Socket.io + MongoDB persistence

✔  Message pagination (50/page)

✔  Chat archival (not deletion)

✔  Block user functionality

## M5: KYC — Know Your Customer  ✅

✔  Persona Web SDK integration

✔  HMAC-SHA256 webhook validation

✔  APPROVED → auto-unlock contracts

✔  REJECTED → הנחיות ספציפיות + badge

✔  TIMEOUT (24h) → push + email

✔  KYC images auto-delete (7 ימים — Tiquon 13)

✔  Admin KYC override (GODMODE)

✔  KYC renewal alert (5 שנים)

## M6: Digital Contract Lifecycle  ✅

✔  Contract upload (PDF/DOCX) + Gemini OCR

✔  State Machine (7 states): UPLOAD→PENDING_SIGN→ACTIVE→EXPIRING→ENDED

✔  Digital signature (tenant + guarantor + landlord)

✔  Validation gate (KYC + mandatory fields)

✔  Ownership verification (tenant)

✔  Contract amendments (propose/approve/reject)

✔  Contract renewal

## M7: Guarantor Web Flow  ✅

✔  Email invite link (5-day TTL)

✔  Persona Web SDK for guarantor KYC

✔  Digital signature on guarantee document

✔  Decline → landlord notification (email + push)

✔  Auto-reminder 24h לפני פקיעה

## M8: Check-In & Room Inventory  ✅

✔  תמונות לפי חדרים (עד 20 תמונות/חדר → R2)

✔  אישור משכיר + הצהרה משותפת

✔  סבבי תיקון (עד 3 סבבים) + Auto-Confirm

✔  נעילת תמונות post-approval (immutable evidence)

✔  Check-In window (5 ימים, configurable)

## M9: Check-Out & Damage Assessment  ✅

✔  תמונות יציאה + הערות (אותה מבנה כמו Check-In)

✔  השוואה Check-In vs Check-Out

✔  סבבי תיקון (עד 3 סבבים)

✔  R2 storage (contract term + 3 years)

## M10: Admin Panel — GODMODE  ✅

✔  Admin login (JWT role=admin)

✔  Config Panel (52 keys, 9 sections) — real-time, ללא deploy

✔  User Management (edit, cascading delete, unlock)

✔  Stats Dashboard (8 sections, 56 metrics)

✔  Contract state override + KYC override

✔  Manual notification sending

## M11: Digital Ledger & Payments  ✅

✔  יצירת שורות לדגר אוטומטית (start_date → end_date)

✔  שוכר מדווח "שילמתי" + receipt upload

✔  משכיר מאשר → PAID

✔  Auto-Confirm 48h (configurable)

✔  OVERDUE → escalation T+0 to T+5

✔  CPI שנתי (Jan 1) per contract

## M12: Maintenance & Service Tickets  ✅

✔  שוכר פותח תקלה + תמונה אופציונלית

✔  משכיר מסמן "אני מטפל"

✔  Deep link → midrag.co.il

✔  חשבונית → R2 (ticket_invoices)

✔  Cron: 24h ללא מענה → התראה; 3 ימים → escalation

## M13: Notifications  ✅

✔  Expo Push (token registration, כל תפקיד)

✔  Resend Email — 8 templates בעברית

✔  Contract EXPIRING (120/90/60/45/30 days)

## M14: Storage & R2 Integration  ✅

✔  5 buckets עם lifecycle policies

✔  Presigned URLs (max 5 min validity)

✔  Cloudinary replaced by R2

✔  Archive auto-delete after 3 years

## M15: Security, Compliance & Audit  ✅

✔  JWT 24h + refresh via session cache

✔  RBAC: tenant / landlord / admin / guarantor

✔  HMAC-SHA256 webhooks (Persona + WhatsApp)

✔  Rate limiting (10 req/min per IP)

✔  Path traversal hardening

✔  Audit trail — auditCapture middleware

✔  Tiquon 13 — KYC 7-day deletion

# 3. Phase 2 — WhatsApp Integration

📌 הושלם 2026-06-01 | 13/13 tests passing

📌 דרוש Meta Business Setup: רישום templates + env vars

| רכיב | תיאור | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| Meta Cloud API client | sendTemplate / sendText / sendInteractive / markAsRead / downloadMedia | ✅ |
| Webhook verify + receive | GET verify + POST inbound, HMAC-SHA256 | ✅ |
| 8 Hebrew templates | payment (3) + maintenance (3) + invite + renewal | ✅ |
| State machine | idle → payment_confirm / maintenance → image flows | ✅ |
| Notification service | whatsappNotificationService.js — 8 public methods | ✅ |
| Cron → WA payments | ledgerDueAlerts.js + ledgerOverdue.js upgraded | ✅ |
| Cron → WA renewal | expiringAlerts.js upgraded (60d before end) | ✅ |
| Payment confirm via WA | Tenant confirms → LedgerRow REPORTED | ✅ |
| Maintenance via WA | Description + photo → Ticket + R2 | ✅ |
| Sequelize models | WhatsAppMessage + WhatsAppConversationState | ✅ |
| Tests | 13/13 passing | ✅ |

◆ Env Vars נדרשים ב-Render: • WHATSAPP_API_TOKEN • WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID • WHATSAPP_VERIFY_TOKEN • WHATSAPP_APP_SECRET

# 4. Phase 3 — V2 Extensions (הבא בתור)

## V2-1: Stripe Connect (Payment Gateway)

אחריות: Cursor   |   סטטוס: ❌ לא התחיל

•  Stripe Connect integration (Israeli processing)

•  Automated ACH / Bank Transfer for rent

•  Payment method storage (tokenized, PCI)

•  Webhook → auto-ledger update

•  Reconciliation: bank tx ↔ ledger_row

•  New tables: payment_methods, payment_gateway_transactions

•  ⚠️ דורש רישיון ממשרד האוצר

## V2-2: Tenant Guarantor Claims

אחריות: Cursor   |   סטטוס: ❌ לא התחיל

•  Claim filing (landlord vs guarantor)

•  Guarantor response: accept / dispute

•  Admin mediation workflow

•  New table: warranty_claims

## V2-3: Contract Amendment Workflow

אחריות: Antigravity   |   סטטוס: ✅ הושלם

•  propose / approve / reject routes — קיים

•  GET /api/v3/contracts/:id כולל amendments — קיים

•  אומת E2E 2026-06-01

## V2-4: Advanced NLP Search

אחריות: Antigravity   |   סטטוס: 🟡 חלקי

•  parseNLPSearch קיים ב-geminiService

•  Relevance ranking — נדרש שיפור

•  Redis cache for NLP queries (6h) — קיים

## V2-5: Tenant Credit Scoring

אחריות: Antigravity   |   סטטוס: 🟡 חלקי

•  users.trustScore = 50 default — קיים

•  Auto-calc post-checkout — workflow חסר

•  Landlord visibility — נדרש UI

## V2-7: GDPR Compliance & Data Governance

אחריות: Claude Code   |   סטטוס: ❌ לא התחיל

•  Data export (JSON) — right to data portability

•  Right to deletion — right to be forgotten

•  Notification opt-out mechanism

•  Audit log retention (7 years)

•  New tables: notification_preferences, deletion_requests

## V2-8: Dispute Resolution

אחריות: Cursor   |   סטטוס: ❌ לא התחיל (מוחרג מ-MVP)

•  Formal dispute escalation

•  Admin mediation (SLA 48h)

•  Evidence presentation (photos, messages, receipts)

•  New table: disputes

# 5. Phase 4 — Enterprise V3.0 (עתידי)

📌 כל הפיצ'רים בפאזה זו — לא התחילו. תחילת פיתוח לאחר V2 מלא.

| ID | שם פיצ'ר | תיאור קצר | טבלאות חדשות |
| --- | --- | --- | --- |
| EV3-1 | Multi-Company Platform | Company → Building → Unit hierarchy, Property Manager role | companies, buildings, role_assignments |
| EV3-2 | SLA & Service Level | SLA per landlord, auto-tracking, breach notifications | — |
| EV3-3 | Insurance Integration | Policy verification, damage → insurance claim, premium calc | — |
| EV3-4 | TI-1525 Compliance | Israeli regulation enforcement, clause validation, attestation | compliance_flags, compliance_attestations |
| EV3-5 | Field App | Native tablet app for property managers, offline mode, NFC | — |
| EV3-6 | QR Code Rooms | QR label per room, scan → open form, auto room_id link | qr_codes |
| EV3-7 | Bank Reconciliation | Bank sync, ledger matching, tax authority reports | bank_transactions, reconciliation_log |
| EV3-8 | Vendor Management | Vendor registry, auto-quotes, work order tracking | vendors, work_orders |

# 6. סיכום סטטוס לפי Phase

| Phase | פיצ'רים | הושלמו | נשארו | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP Core (v3.0) M1-M15 | 15 | 15 ✅ | 0 | הושלם |
| WhatsApp Integration | 11 | 11 ✅ | 0 | הושלם |
| Design & Gamification | 7 | 7 ✅ | 0 | הושלם |
| V2 Extensions | 8 | 2 | 6 | בתכנון |
| Enterprise V3.0 | 8 | 0 | 8 | עתידי |

# 7. עקרונות עיצוב המוצר

◆  DirApp neutral — לא מתערב בסכסוכים בין שוכר למשכיר

◆  Privacy-first — מינימום שמירת מידע (Tiquon 13 compliant)

◆  Mobile-first — Expo React Native, iOS + Android

◆  Hebrew-first — כל ה-UX בעברית

◆  Manual payments MVP — Stripe בגרסה V2

◆  Admin configurability — 52 פרמטרים ניתנים לשינוי real-time ללא deploy